Planification du projet "Gestion des Tâches"

Semaine 1 : Analyse et préparation
Recueil des besoins :
Ajouter / Modifier / Supprimer une tâche
Marquer une tâche comme terminée
Filtrage par statut (en cours, terminée)
Authentification utilisateur
Choix des outils & technologies
Préparation de l’environnement de développement
Installer Java, Spring Boot, MySQL
Créer projet Next.js
Semaine 2 : Back-End (Spring Boot + MySQL)
Jour 1-2 : Création du projet Spring Boot + configuration MySQL
Jour 3 : Modélisation de la base de données
User (id, username, password)
Task (id, title, description, status, user_id)
Jour 4-5 : Création des entités JPA + Repositories
Jour 6 : Création des services (CRUD pour les tâches)
Jour 7 : Création des contrôleurs REST (API REST)
Semaine 3 : Front-End (Next.js)
Jour 1-2 : Création du projet Next.js + structure des pages
Jour 3 : Création des interfaces (Login, Register, Dashboard, Add/Edit Task)
Jour 4-5 : Connexion avec API Spring Boot (fetch/axios)
Jour 6 : Gestion d'état avec React Context ou Zustand
Jour 7 : Test de l’interface utilisateur + amélioration UX
Semaine 4 : Authentification et Sécurité
Jour 1-2 : Authentification JWT côté Spring Boot
Jour 3-4 : Gestion des tokens côté Next.js (cookies/localStorage)
Jour 5 : Protection des routes (Front + Back)
Jour 6 : Tests de sécurité
Jour 7 : Documentation de l’API
Semaine 5 : Tests, déploiement et livraison
Tests fonctionnels
Optimisation du code
Déploiement sur Render / Railway (Back-end)
Déploiement sur Vercel (Front-end)
Rédaction du rapport technique